TECHNISCHES PROJEKTHANDBUCH

# HASA Entwicklerhandbuch

Horizon Ascension Assistant · Architektur, Regeln und Entwicklungsstand

Dokumentstand: 24.08.2026

Gültige Projektbasis: hasa 1.0.1e TechTree-Import-Test

Nächstes Arbeitspaket: hasa 1.0.1e1 – Befreit aus der Box

# 1. Zweck und Geltungsbereich

Dieses Handbuch ist die verbindliche Orientierung für Wartung und Weiterentwicklung von HASA. Es beschreibt Projektstand, funktionale Grenzen und sicheren Änderungsprozess. Bei Abweichungen werden Code, letzter freigegebener Stand und Handbuch verglichen; stillschweigende Annahmen sind unzulässig.

Leitentscheidung: HASA wird evolutionär weiterentwickelt. Nicht neu erfinden, nicht aus Geschmacksgründen modernisieren und nicht großflächig umstrukturieren. Kleine, nachvollziehbare und testbare Versionen haben Vorrang.

# 2. Projektüberblick

HASA ist ein Tampermonkey-Userscript für Horizon. Es verdichtet spielseitige Informationen zu einer Assistenzoberfläche für Ascension, Alarme und TechTree-Arbeit. Horizon bleibt die fachliche Quelle; HASA beobachtet, ordnet, speichert und präsentiert, ohne Spielzustände zu erfinden.

## 2.1 Funktionale Architektur

| Ebene | Verantwortung | Verbindlicher Grundsatz |
| --- | --- | --- |
| 1 · Host/DOM | Horizon-Seite und sichtbare Spielinformationen | Nur eindeutig erkennbare Inhalte übernehmen. |
| 2 · Erfassung | Zeit-, Forschungs-, Gebäude- und TechTree-Signale | Generisch erkennen; Mehrdeutigkeit verwerfen. |
| 3 · Fachlogik | Alarm-Engine, Ascension-Verarbeitung, TechTree-Import | Bestehende Logik kapseln und getrennt testen. |
| 4 · Zustand | Zentraler Speicherweg für Favoriten und Spalten | Kein paralleler Schattenzustand; Speicherweg sichtbar halten. |
| 5 · UI | Dashboard und eine große HASA-Box | Darstellung darf Fachlogik nicht heimlich verändern. |

Datenfluss: Erkennen → Eindeutigkeit bewerten → vorhandene Fachlogik verwenden → zentral speichern und anzeigen. Unsichere Mehrfach-Countdowns werden verworfen.

# 3. Versions- und Entwicklungsstand

| Stand | Rolle | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| hasa 1.0.1e | Aktiver Master / Basis | TechTree-Import-Test; Ausgangspunkt für jede Änderung. |
| hasa 1.0.1e1 | Nächstes UI-Arbeitspaket | „Befreit aus der Box“; keine neue Fachlogik. |
| HASA 0.9.5 BETA | Historische Referenz | TXT-Zielalarm und bewährtes Alarm-/Speicherverhalten; kein neuer Master. |

Scope 1.0.1e1: Ausschließlich Bedienbarkeit und Platzkontrolle. Alarm-, Ascension- und TechTree-Logik bleiben unverändert; funktionale Erweiterungen erhalten eine eigene spätere Version.

# 4. Verbindliche Arbeitsregeln

- Erhalten vor verbessern. Zuerst den Master reproduzierbar starten und das betroffene Verhalten verstehen.

- Ein Änderungsthema pro Version. UI, Alarm, Ascension und TechTree nicht in einem unscharfen Paket vermischen.

- Vollständige Datei liefern. Ausgabe als tatsächlich neu erzeugte .user.js.txt-Datei; keine Patchfragmente und keine bloße Cache-Umbenennung.

- Version sichtbar machen. Metadaten, interner Build/Titel und Dashboard-Anzeige müssen zum ausgelieferten Stand passen.

- Keine stillen Löschungen. Bestehenden Code bei Unsicherheit zunächst stilllegen oder klar abgrenzen; Entfernung braucht einen nachgewiesenen Ersatz.

- Generisch statt hart codiert. Gebäudelisten und ähnliche DOM-Fälle nicht unnötig fest verdrahten.

- Kleine Schritte bevorzugen. Lieber zehn kleine funktionierende Versionen als eine schwer prüfbare Revolution.

# 5. Technische Entwicklungsrichtlinien

- Zeitquelle. HASA übernimmt die sichtbare Spielzeit von Horizon. Keine eigene Zielzeitberechnung einführen, solange dies nicht ausdrücklich als separates Feature beschlossen ist.

- Speicherung. Favoriten und Spalten laufen über den zentralen Speicherweg. Das Dashboard zeigt Version, Build und aktiven Speicherweg; neue Persistenzpfade benötigen eine eigene Migration.

- DOM-Erkennung. Nur eindeutige Horizon-Zeilen verwenden. Große Container mit mehreren Countdown-Werten werden verworfen, statt geraten oder falsch zugeordnet zu werden.

- Forschungsalarm. Laufende Forschung automatisch übernehmen, planetenunabhängig zuordnen und durch die vorhandene Alarm-Engine führen. Keine zweite Alarm-Engine daneben bauen.

- Gebäudemarkierung. Kreise bleiben direkte Markierungen am Gebäudetitel. Die Erkennung bleibt generisch und basiert nicht auf einer starren Gebäudeliste.

- UI-Grenze. Ein-/Ausklappen, Accordion und Scrollbereiche sind Darstellung. Sie dürfen keine Fachzustände löschen, neu berechnen oder neu zuordnen.

# 6. Entwicklungsablauf und Qualitätssicherung

- Ausgangsbasis sichern: genaue Masterdatei, Versionskennung und beobachtbares Verhalten festhalten.

- Änderungsziel begrenzen: betroffene UI-Fläche oder Fachfunktion sowie ausdrücklich unberührte Bereiche benennen.

- Minimal implementieren: vorhandene Wege wiederverwenden; keine Nebenarchitektur oder verdeckte Migration erzeugen.

- Statisch prüfen: vollständige Datei, Syntax, Userscript-Metadaten, Version/Build und offensichtliche DOM-Fehler kontrollieren.

- Gezielt testen: geänderten Anwendungsfall mit realistischen Horizon-Zuständen prüfen.

- Regression prüfen: Alarm, Ascension, TechTree, Speicherung und Dashboard in den vom Paket unberührten Bereichen kurz testen.

- Ausliefern und dokumentieren: komplette .user.js.txt-Datei, eindeutiger Titel, Kurz-Changelog, Testumfang und bekannte Grenzen beilegen.

# 7. Abnahmekriterien für hasa 1.0.1e1

- Die gesamte große HASA-Box lässt sich zuverlässig ein- und ausklappen.

- Das Accordion hält höchstens einen Inhaltsbereich gleichzeitig geöffnet.

- Der TechTree-Bereich ist beim Start standardmäßig geschlossen.

- Lange Inhalte bleiben in begrenzten, bedienbaren Scrollbereichen; keine Schaltfläche wird unerreichbar.

- Alarm-, Ascension- und TechTree-Logik verhalten sich wie im Master 1.0.1e.

- Kreise markieren weiterhin direkt Gebäudetitel; die Erkennung bleibt generisch.

- Favoriten, Spalten und sonstige bestehende Zustände nutzen unverändert den zentralen Speicherweg.

- Dashboard, Userscript-Kopf und sichtbarer Titel nennen konsistent Version und Build.

Abbruchregel: Sobald eine UI-Änderung Fachlogik berührt oder Daten verliert, wird sie nicht als 1.0.1e1 fertiggestellt. Der Eingriff wird zurückgenommen oder als separates, ausdrücklich beschlossenes Arbeitspaket geplant.

# 8. Prioritäten nach 1.0.1e1

- 1. TechTree-Import stabilisieren. Testfälle ausbauen und Fehler einzeln beheben; keine gleichzeitige Komplettmodernisierung.

- 2. Forschungsalarm absichern. Automatische Übernahme und planetenunabhängige Zuordnung mit eindeutigen Horizon-Zeilen weiter verifizieren.

- 3. Architektur nur bei Bedarf schärfen. Refactoring erhält ein eigenes Ziel, eine Rückfallmöglichkeit und nachweisbare Regressionstests.

# 9. Pflege dieses Handbuchs

Nach jedem freigegebenen HASA-Stand werden Dokumentdatum, Master, nächstes Arbeitspaket, geänderte Regeln und Abnahmekriterien aktualisiert. Grundlage dieses Stands sind hasa_1_0_1e_techtree-import-test.user.js.txt, hasa_1_0_1e1_befreit-aus-der-box.user.js.txt sowie HASA_0_9_5_BETA_TXT_ZIELALARM.user.js.txt.

Kurzregel: Verstehen → klein ändern → vollständig testen → vollständig liefern.